Process analyse

d. 14. oktober 2025:

Fungere:

- Fyldende arbejdsgang

- Fint at begynde tidligt på udviklingen

- ”kontorlandskab” fungerer fint

d. 15. januar 2026:

Fungere:

- Dejligt at kunne ”gå tilbage” til noget kode

- Fuck around and find out er fint i starten

- Dejligt at starte tidligt med at finde udfordringer med en løsning

- Godt med en hurtig afgrænsning

- Modul opbygning og test af selv modulet er godt

- Godt med møder

  - Lidt mange, men gavnligt

  - Godt at afslutte møderne

  - Minimalt mængde random shit

  - Statusmøder var godt ift. lige at komme ud, og fatte hvorfor noget ikke virker

  - NB ugentlig møder blev ikke gennemgået så direkte som forventet

- Tonen er blevet betydeligt bedre

- Usecase blev diskuteret på lidt for mange møder uden at komme frem til noget

- Langt hen af vejen fungerede bødesystemet efter hensigten. Godt at have adfærdsregulering

  - Godt at kunne ændre det løbende

- Godt med et ”senere morgenmøde”

- Bedre og dybere forklaring af opgaver med underopgaver i teams fungere skide godt

  - Blev ikke altid gjort, men forsøgt

  - Godt med deadlines

- Dejligt med backlog, fordi man direkte kunne gå i gang med noget nyt.

- Værktøjskasse aka. Skodkoblen, multimeter m.v.

Forbedres:

- Hurtigere til at reagere på ting der tager længere tid (Her tænker vi BF)

  - I.e. reagere hårdere på at deadlines rykkes

- Mere metodisk fremgang (Her tænkes epsilon for antenner)

- Tidsplan virkede ikke -> endte med at blive et overblik over hvad vi havde lavet

- Github virkede ikke optimalt for alle

  - Også CST…

- Casen skulle have været bedre gennemarbejdet INDEN

  - Fx tilstande maskinen skulle være i m.v. var ukendt i lang tid

- Tømmermændsbøder fungerede ikke rigtigt fordi folk ikke var ærlig om at man havde tømmermænd

- Som altid svært at have føling med folk, når man arbejder forskudt

- Opgaveregning fungerede ikke skide godt, delte meninger om begrundelse

  - Måske fordi vi ikke delte os op.

  - Måske fordi vi hurtigt blev forstyrret

  - Måske fordi rummet er ret lille

- Træls at naboerne larmer

- Grupperummet kunne godt være mere optimalt, men opsætning af bordene har fungerede godt